1.	BESCHREIBUNG DER AUFGABE

1.1	Personalplanung

Anhand der vorliegenden Vorstudie für das Projekt HGR soll die personelle

Zusammensetzung des Projektteams festgelegt werden.

Darstellung der Ergebnisse:	Beschreibung des Projektteams (S. 9/HGRVST.DOC)

1.2	Terminplanung

Anhand der vorliegenden Vorstudie für das Projekt HGR sollen die Termine (Start-und Endtermin) für die einzelnen Arbeitsschritte sowie die mit der Durchführung betrauten Mitarbeiter definiert werden.

Folgende Arbeitsschritte sind dabei detailliert auszuweisen:

Konzept/Projektleitung/Anpassungen-allgemein/Anpassungen-AB/Anpassungen-	BI/Schnittstellen/Schulung/Übernahme Altdaten/Installation

Außerdem ist zu definieren, für welche Arbeitsschritte und wann eine Abnahme 	durch den AG erfolgen soll.

Zusatzinformationen:	° Frühester Starttermin des Projektes: 1.2.

° Echtbetrieb ab 3.7.

° Urlaube:	MA7: 17.4. – 30.4.

MA8: 3.4. - 16.4.

° max. 4 Mitarbeiter

Darstellung der Ergebnisse:	Personalauslastungsdiagramm

Übersicht Arbeitsschritte/Termine

1.3	Stellungnahme zum Projekt

Nach Ausarbeitung der Personal- und Terminplanung sollten ev. zu erwartende 	Probleme bei der Projektdurchführung überlegt werden; ebenso sollte hier die 	Dokum.-, Betriebsmittel- und Arbeitsfortschrittskontrollplanung definiert werden.

Darstellung der Ergebnisse:	Aufstellung der geplanten Dokumentation

Aufstellung der benötigten Betriebsmittel

Arbeitsfortschrittskontrolle

1.4	Fragenkatalog

Es sind Fragen (sowohl AG- als auch AN-seitig) auszuarbeiten, die den anderen

Gruppen in der auf die Präsentation folgenden Diskussion gestellt werden.

Darstellung der Ergebnisse:	Fragenkatalog

2.	HINWEISE ZU DURCHFÜHRUNG und PRÄSENTATION

Die Ausarbeitung der Ergebnisse hat unter Mitwirkung aller Gruppenmitglieder

zu erfolgen.

Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt durch die Gruppenmitglieder; die

ausgearbeiteten Unterlagen sind mittels Powerpoint-Präsentation zu präsentieren

(max. 10 Minuten Gesamt-Präsentationszeit je Gruppe) und gemeinsam mit der

jeweiligen Gruppe mit der übrigen Klasse zu diskutieren (max. 10 Minuten

Diskussionszeit je Gruppe).

Die Präsentation erfolgt in 2 Stufen:

a.)	Präsentation für den AN: Klasse repräsentiert den AN=Abt.leiter, EDV-			Leiter,Geschäftsführer

b.)	Präsentation für den AG: Klasse repräsentiert den AG=Geschäftsführer,

Sachbearbeiter

Alle Ergebnisse müssen in schriftlicher Form ("ansprechend") vorgelegt werden.

Präsentationstermine: werden noch festgelegt (ab April)

3.	BEURTEILUNGSKRITERIEN

° Gesamteindruck der Gruppenarbeit

° Soziales Verhalten (Diskussion)

° Organisatorische Kompetenz

° Fachliche Kompetenz

° Bewertung der Ergebnisse

° Bewertung der Dokumentation

° Bewertung der Präsentation

° Fragenkatalog