VORSTUDIE

über eine

EDV-Lösung für die Bereiche

Auftragsbearbeitung und Lagerbestandsführung

Finanzbuchhaltung

für die Firma

HGR Ges.m.b.H., Wiener Neudorf

Pinkafeld, am 15.1.2006

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Projektkurzbeschreibung

1.1	Beschreibung des Auftraggeber

1.2	Ausgangslage

1.3.	Ziel

2.	Projektplanung

2.1.	Beschreibung des Auftragnehmer

2.2.	Beschreibung der verfügbaren SW-Standardlösungen

2.3.	Beschreibung der erforderlichen SW-Änderungen

2.4.	Beschreibung des Projektteams

2.5.	Aufwands- und Kostenschätzung - Richtwerte

2.6.	Terminplanung - Richtwerte

1.	PROJEKTKURZBESCHREIBUNG

1.1	Beschreibung des Auftraggeber (AG)

Der Auftraggeber (im folgenden kurz AG genannt), die Firma

HGR Ges.m.b.H.

Industriezentrum

2355 Wiener Neudorf

ist ein Großhandelsunternehmen in der Sanitärbranche.

Der AG beschäftigt ca. 30 Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen Umsatz von ca. 	30 Mio. Euro.

Die insgesamt 4000 verschiedenen Artikel werden ausschließlich von einem

Lieferanten (Mutterwerk in der BRD) geliefert.

Bei den ca. 2000 Rechnungs-Kunden handelt es sich ausschließlich um 	Sanitärgroßhändler; zum Kundenkreis gehören noch weitere ca. 500 Installateure, 	an die zwar Ware geliefert wird, die jedoch über den jeweils zuständigen 	Sanitärgroßhändler verrechnet wird.

1.2.	Ausgangslage

Seit 6 Jahren ist beim AG ein Computersystem IBM S/36 mit 7 Bildschirmen und 	2 Druckern im Einsatz, das die Bereiche

- Finanzbuchhaltung (Standardpaket DKS/36 der Firma IBM)

- Auftragsbearbeitung, Lagerbestandsführung, Fakturierung (Standardpaket eines 	deutschen SW-Hauses) softwaremäßig abdeckt.

Bedingt durch das Wachstum des AG und zum Teil auch durch sich ständig 	ändernde Anforderungen ergeben sich folgende Probleme:

- HW-Kapazitätsengpaß:	die bestehende HW reicht in Bezug auf Antwortzeiten 			und Speicherkapazität nicht mehr aus.

Ein Ausbau des bestehenden Systems ist, da es von 			IBM nicht mehr produziert wird, nicht sinnvoll.

- SW-Engpaß:	geänderte Anforderungen an die SW im Bereich 				Auftragsbearbeitung können wegen der örtlichen Distanz SW-		Haus in Deutschland - AG nur mit erhöhtem Aufwand und 			großer zeitlicher Verzögerung realisiert werden; außerdem 			beinhaltet die derzeit eingesetzte SW über kein Berichtswesen - 		Auswertungen müssen daher im Mutterwerk erstellt werden, was 		in einer zeitlichen Verzögerung bei der Lieferung von Umsatz- 		und Ertragsdaten resultiert.

1.3.	Ziel

Ziel des Projektes ist der Einsatz

a)	eines modernen Standard-SW-Paketes, das folgende Bereiche abdecken soll:

- Stammdatenverwaltung: Kunden, Artikel, Konditionen

- Auftragsbearbeitung:	Kunden- und Lieferantenaufträge, 						Lieferscheinschreibung, Rückstandsbearbeitung,

Auswertungen nach unterschiedlichen Kriterien

- Lagerbestandsführung:	Mehrlagerführung, Inventur, Warenbewegungen,

Auswertungen nach unterschiedlichen Kriterien

- Fakturierung:	Einzel- und Sammelrechnungen

- Berichts- und Informationswesen:	Verkaufsstatistiken nach Menge, Wert,

DB; Rangfolgestatistiken, 							Lagerbewertungen

- Finanzbuchhaltung:	Debitoren, Kreditoren, Sachbuch

Die derzeit bestehenden Daten (Stamm- und Bewegungsdaten) müssen 			maschinell auf das neue System übernommen werden können.

AG-individuelle Anpassungen des SW-Paketes müssen kurzfristig möglich 		sein.

b)	eines IBM-HW-Systems, das

- eine Standard-SQL-Datenbank mit QUERY- und UPDATE-Möglichkeiten 		sowie ein benutzerfreundliches Betriebssystem bietet

- die Weiterverwendung der derzeit im Einsatz befindlichen Peripheriegeräte

(Bildschirme und Drucker) ermöglicht.

Da das Wirtschaftsjahr des AG mit 30.6. endet, muß die Inbetriebnahme des neuen

Systems (HW+SW) am 3.7.2006 erfolgen.

2.	PROJEKTPLANUNG

2.1	Beschreibung des Auftragnehmer (AN)

Der Auftragnehmer (im folgenden kurz AN genannt), die Firma

HTL Solutions & Consulting

Meierhofplatz 1

7423 Pinkafeld

ist ein auf Großhandelslösungen spezialisiertes Software-Haus.

Der AN beschäftigt 30 Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen SW-Umsatz von

ca. 3 Mio Euro.

Bezugnehmend auf die für den AG vorgesehene Lösung (dem AG wurde das 	entsprechende SW-Paket bereits vorgeführt und präsentiert) steht folgendes Know 	how zur Verfügung:

- Kenntnis des HW-Systems:	8 (HW-Installation, Datenübernahme)

- Kenntnis der FIBU-sachbezogen:	5 (Schulung, Analyse)

MA1, MA2, MA3, MA4, MA5

- Kenntnis der FIBU-sw-technisch:	2 (SW-Installation, SW-Änderungen)

MA1, MA2

- Kenntnis der GH-Lösung-sachb.:	2 (Schulung, Analyse)

MA6, MA7

- Kenntnis der GH-Lösung-sw-t.:	2 (SW-Installation, SW-Änderungen, 				Datenübernahme)

MA7, MA8

- Projektmanagement:	2 (Projektleitung)

MA1, MA6

Dem AN steht ein Entwicklungssystem zur Verfügung, das dem Zielsystem des 	AG entspricht, und das derzeit zu ca. 70% ausgelastet ist; d.h. 5 Mitarbeiter 	entwickeln derzeit SW auf diesem System.

2.2.	Beschreibung der verfügbaren SW-Standardlösungen

2.2.1.	FIBU

Im Bereich FIBU kann das IBM-Nachfolgeprodukt des derzeit beim AG 		eingesetzten FIBU-Paketes vorgesehen werden. Im Standardlieferumfang 		enthalten sind dabei sämtliche Übernahmeprogramme von IBM S/36 			(derzeitiges System) auf das System IBM AS/400 (geplantes System).

Der Schulungsbedarf bzgl. der Unterschiede altes/neues Paket ist minimal

(ca. 3-5 Manntage)

Da diese SW-Lösung dem AN bestens bekannt ist, kann auf eine Beschreibung 	an dieser Stelle verzichtet werden.

2.2.2	AUFTRAGSBEARBEITUNG und LAGERBESTANDSFÜHRUNG

Das Programmpaket VELAS wurde 1994/95 (im Auftrag der Fa. VAILLANT 	in Wien) von HTL Solutions & Consulting auf dem Hardwaresystem BULL 		61/DPS entwickelt.

	Diese Lösung deckte die Bereiche

	- Auftragsbearbeitung und Fakturierung
	- Lagerbestandsführung
	- Berichts- und Informationswesen
	- Kundendienstverwaltung
	- Bestellwesen

	ab. VELAS wurde und wird auch bei anderen Unternehmen eingesetzt, so z.B: 	bei der Fa. ZANUSSI in Wien.
	Die von der Fa. ZANUSSI im Jahre 2001 getroffene Entscheidung, auf IBM 		AS/400 umzustellen, führte zu einer Neuentwicklung der Gesamtlösung, mit der 	wiederum HTL Solutions & Consulting beauftragt wurde: VELAS/400, das auf 	der relationalen Datenbank der AS/400 basierende Programmpaket, ist seit 2003 	bei den Firmen ZANUSSI und JUNO im Echteinsatz; 2006 ist der Einsatz bei 		der Firma HUSQUARNA geplant.

	VELAS/400 zeichnet sich insbesondere durch

	- Flexibilität
	- Modularität und
	- Benutzerfreundlichkeit

	aus. Die relationale Datenbank ermöglicht die einfache Erstellung von 		individuellen Auswertungen durch den Benutzer; sämtliche Bildschirm- und 		Druckprogramme können - in Abhängigkeit von der Benutzerberechtigung - 		komfortabel über "Menus" aufgerufen werden; mit der Integration zur DKS-		Finanzdatenbank (der "offiziellen" IBM-Finanzbuchhaltung, die ebenfalls von 		HTL Solutions & Consulting im Auftrag von IBM entwickelt wurde) wird 		Software aus einer Hand gewährleistet.

FUNKTIONALITÄT DES STANDARDPAKETES VELAS/400

STAMMDATEN

Online-Verwaltung

	- Schlüsseldateiwartung
	- Kunden- und Lieferantenstammwartung
	- Artikelstammwartung
	- Konditionenwartung

Listenservice

	- Schlüsseldateiliste
	- Kundenstammblatt
	- Kundenliste nach Vertreter
	- Kundenliste alphabetisch
	- Druck von Kundenetiketten
	- Artikelstammblatt
	- Preisliste extern/intern
	- Preisliste für den Verkauf
	- Maschinelle Preiserhöhung
	- Konditionenstammblatt
	- Konditionenliste nach Vertreter/Kunde, nach Kunde

LAGERBESTANDSFÜHRUNG

Online-Verwaltung

	- Lagersatzwartung

Listenservice

		- Lagerbestandslisten nach verschiedenen Kriterien (mit wahlweiser Bewertung)
		- Druck der Lagerbewegungen und des Lagerbuches
		- Inventurvorschlagsliste, Inventuraufnahmeliste
		- Ladenhüterliste (Artikel ohne Bewegung in bestimmtem Zeitraum)

- Bestellvorschlagsliste
		- Druck der Verbräuche je Monat (tabellarisch für die letzten 12 Monate)

AUFTRAGSBEARBEITUNG/AUFTRAGSVERARBEITUNG

Online-Verwaltung

		- Erfassung/Änderung/Lösung von Kundenaufträgen, Bestellungen, Barverkäufen, 		  Gutschriften und Lastschriften mit/ohne Lagerbewegung, Rahmenaufträgen, 			  Abrufaufträgen, Warenzugängen, Inventuren, Umbuchungen
		- Verwaltung von Leihwarenlieferungen, -rücknahmen, -übernahmen
		- Verwaltung von Rückstandsaufträgen
		- Abruf von Informationen über Aufträge, Lagerbestände, Artikel- und 				  Kundenstammdaten
		- Freigabe der Aufträge zur LS-Schreibung / Fakturierung / Sofortrechnung / 			  Nachnahmerechnung / Druckwiederholung

Ausdrucke und Listenservice

		- Druck der Lieferscheine
		- Druck der Bestellungen

- Druck der Umbuchungsscheine
		- Druck der Inventurbelege
		- Druck der Warenzu- und Warenabgangsscheine
		- Druck der Barverkaufsrechnungen und Nachnahmerechnungen
		- Druck der Fakturen und Sammelrechnungen
		- Druck der Gutschriften und Auftragsbestätigungen
		- Druck der Leihwarenlieferungen, -rücknahmescheine

- Auftragsbestandsliste nach Kunde, nach Auftr.nr., nach Versandart
		- Liste offener Bestellungen nach Lieferant, nach Artikel
		- Leihwarenliste nach Artikel, nach Vertreter/Kunde
		- Liste offener Rahmenaufträge nach Artikel, nach Kunde
		- Rückstandsliste nach Kunde, nach Artikel
		- Rückstandsliste nach Wareneingang
		- Umwandlung Rückstandsaufträge --> Reservierte Aufträge

BERICHTS- UND INFORMATIONSWESEN

Online - Verwaltung

		- Budgetdatenwartung

Listenservice

		- Übernahmemöglichkeit der Vorjahreswerte-IST in Budget
		- Druck der Budgetwerte
		- Rangfolgestatistik nach Vertreter, nach Kunde jeweils mit/ohne VJ-Vergleich
		- Produktgruppenstatistik mit/ohne VJ-Vergleich mit/ohne SOLL-IST-Vergleich 
		- Kundenstatistik mit/ohne VJ-Vergleich mit/ohne SOLL-IST-Vergleich
		- Vertreterstatistik mit/ohne VJ-Vergleich mit/ohne SOLL-IST-Vergleich
		- Artikelstatistik mit/ohne VJ-Vergleich mit/ohne SOLL-IST-Vergleich
		- Stock Report nach Produktgruppe
		- Profit & Loss-Statement nach Herstellercode, nach Kunde

2.3	Beschreibung der erforderlichen SW-Änderungen

Grundlage für unseren Vorschlag bzw. die nachstehend angeführten Änderungen 		bilden:

- die uns am 11.11.2005 übergebenen Unterlagen (derzeit eingesetzte SW)

- das am 22.11.2005 geführte Gespräch im Hause des AG

- das am 3.12.2005 geführte Gespräch im Hause des AN anläßlich der Präsentation 		  von VELAS

2.3.1	ALLGEMEINES

- Anpassung der Lieferschein- und Fakturenformulare

2.3.2	AUFTRAGSBEARBEITUNG

- Lieferscheinschreibung:	zusätzlich Druck der Adreßetiketten des 								Warenempfängers parallel zum LS-Druck auf eigenem 						Drucker; die gewünschte Anzahl der Etiketten wird im 						Auftragskopf erfaßt
		- Rückstandsauflösung:	automatische Auflösung der Rückstände nach Waren-						eingang mit Prioritätensteuerung

2.3.3	BERICHTS- und INFORMATIONSWESEN

- Planung/Budgetierung:	Eingabe der geplanten Werte auf Vertreterebene und 						entsprechende Berücksichtigung bei SOLL/IST-							Vergleichen

2.3.4	SCHNITTSTELLEN

- Maschinelle Übernahme der Wareneingänge (Bestellung bei Konzern)
		- Maschinelle Übernahme der Artikelpreise (Konzerndaten)

2.4.	Beschreibung des Projektteams (AN-seitig)

2.4.1	Projektleitung

Die Projektleitung wird der Mitarbeiter .....................................................

übernehmen.

2.4.2	Analyse

Mit der Erstellung der Analysen (Detailkonzeptes) werden die Mitarbeiter 			........................................................................... betraut.

2.4.3	Realisierung

Mit der Durchführung der Realisierung (Programmierung und Test der definierten

Änderungswünsche sowie der Datenübernahmeprogramme) werden die			Mitarbeiter ........................................................................... betraut.

2.4.4	Einführung des Systems

Mit der Einführung des Systems (Installation HW und SW, Schulung, 				Durchführung der Datenübernahme) werden die Mitarbeiter

............................................................................................ betraut.

2.4.5	Qualitätsicherung

Sämtliche Aufgaben betreffend die Qualitätssicherung und das Configuration 			Management werden durch den Mitarbeiter ............................................

wahrgenommen.

2.4.6	Steuerungsausschuß

Der Steuerungsausschuß setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Direktor Rudolf Reiter, Geschäftsführer, AG

Frau Sabine Maier, Leiter Rechnungswesen und Organisation, AG

Herr Dipl.Ing. Werner Kirchsteiger, Geschäftsführer, AN

2.5.	Aufwands- und Kostenschätzung - Richtwerte

Preis Euro
					exkl. MWSt

2.5.1	LIZENZPREISE (Basis= AS/400-F04)

- VELAS/400-Grundmodul			30.000,--		   bestehend aus:	- Stammdaten
					- Auftragsbe- und verarbeitung
					- Lagerbestandsführung und Bestellwesen
					- Berichts- und Informationswesen

2.5.2	DETAILKONZEPT

- Detailkonzepterstellung:	300 Stunden à 100,--			30.000,--

2.5.3	INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN

- Allgemeines:		100 Stunden à 90,--			9.000,--
		- Auftragsbearbeitung:	500 Stunden à 90,--			45.000,--
		- Berichts- und Informationswesen:	100 Stunden à 90,--			9.000,--
		- Schnittstellen:		500 Stunden à 90,--			45.000,--

2.5.4	EINFÜHRUNG DES SYSTEMS

- Übernahme der S/36-Daten:	200 Stunden à 90,--			18.000,--
		- Installation der Software:	100 Stunden à 90,--			9.000,--
		- Schulung (VELAS+DKS):	200 Stunden à 100,--			20.000,--

- Projektleitung:		300 Stunden à 150,--			45.000,--

2.5.5	LIZENZPREISE-IBM (direkt bei IBM zu bestellen)

- DKS-Finanzdatenbank + Bankeinzug (Upgrade auf AS/400)	7.720,--

2.5.6	HARDWARE (direkt bei IBM zu bestellen)

- 9402-F04	AS/400 Modell F04		20.900,--
				mit:	512 MB Hauptspeicher, 50 GB Platte, 	8 GB Band
		- 9402-3117	512 MB Hauptspeicher-Erw.		2.280,--
		- 9402-6103	50 GB Platte		3.550,--

2.5.7	BETRIEBSSOFTWARE

- 5738-PC1		PC Support/400 V2		1.730,--
		- 5738-QU1	Query/400 V2		660,--
		- 5738-SS1		Operating System/400 V2		5.270,--
		- 5738-CB1	COBOL/400		1.030,--
		- 5738-ST1		SQL/400		1.460,--
		- 5738-PW1	Programmentwicklungshilfe		1.000,--

2.6.	Terminplan - Richtwerte